城交口2022年市政府重点工作年度完成情况表

| 序号 | 内容与要求 | 进展情况 | 进展评价 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深化开展迎亚运“两路两侧‘三化一平’”专项整治行动。 | 高质量开展“两路两侧、三化一平”专项整治行动，整治销号问题1340处，路域环境和路况水平大幅提升，整治率排名全省第一，整治量排名全省第六。 | 进展顺利 | 市交通运输局 |
| 2 | 严控工程质量安全，开展建筑工程创优夺杯行动，强化对重大危险源的安全管控，确保不发生较大以上安全生产事故。 | 严控工程质量安全，已组织对市管交通在建工程开展检查418次，制发意见书361份，印发通报17份，约谈3个项目，差别化黄色监管2个项目，督促整改质量安全隐患及问题共1969处。全市交通在建工程领域安全生产和疫情防控形势持续稳定，质量总体受控。持续开展质量提升年三年专项行动、坚守公路水运工程质量安全红线行动等，持续抓好平安交通建设年、行业维稳、疫情防控等工作；持续开展交通建设工程安全质量专项整治“利剑”行动，全市“利剑”行动已发现问题隐患995项，办理行政处罚33起，约谈9起。 | 进展顺利 | 市交通运输局 |
| 3 | 积极打造杭绍甬高品质1小时通勤圈，加快建设杭绍甬高速、杭金衢至杭绍台高速联络线、杭州中环柯桥段、329国道上虞段、235国道诸暨段、527国道嵊州新昌段、曹娥江清风船闸等一批融杭联甬项目，全年完成综合交通投资328亿元。 | 1-12月份，全市累计完成投资334.1亿元，完成年度计划的101.9%，同比增长2.1%。其中，杭绍甬高速形象进度83.3%，其中桥梁91.7%，路基形象进度85%,路面形象进度14%。杭金衢至杭绍台高速联络线形象进度27%。杭州中环柯桥段高架桥改建工程形象进度80%，地面部分（104国道、329国道）正在开展大临设施建设。329国道上虞盖北至道墟段改建工程形象进度44.8%。235国道杭州至诸暨公路萧山河上至诸暨安华段改建工程形象进度39%。527国道新昌大市聚至嵊州黄泽段工程已完工。527国道嵊州甘霖至长乐段工程形象进度65%。曹娥江清风船闸及航道工程形象进度43%。 | 进展顺利 | 市交通运输局 |
| 4 | 加快重大交通项目前期，开工建设柯桥至诸暨高速、104国道东湖至蒿坝段等项目，推进诸嵊高速、诸义高速、诸永高速直埠枢纽至街亭枢纽段改扩建、甬金高速改扩建绍兴段、甬金衢上高速、杭甬运河三级航道整治（绍兴段）等项目前期，深化杭甬高速抬升、杭甬运河二通道等项目研究。 | 104国道东湖至蒿坝段：初步设计已取得省发改委批复；上虞段施工图设计已取得省交通运输厅批复；越城段施工图设计文件已上报省厅，待批复。杭甬高速抬升：配合做好杭甬高速公路绍兴段局部抬升项目方案研究省“十四五”规划纳规工作。杭甬运河二通道：继续深化二通道节点方案研究，做好向部省汇报沟通工作，争取列入国家规划和支持运河线位调整。诸嵊高速：完成线位方案研究，方案通过省厅组织的审查；完成工可及咨询招标工作，编制完成工可报告，并通过省厅组织的审查；修改完善工可报告，正在开展立项报批工作；编制完成特许经营实施方案初稿，开展投资人招标工作。甬金衢上高速新昌联络线：完成工可及咨询的招标工作，开展土地类专题和稳评专题招标文件编制及审查工作，发布稳评招标公告。诸永高速拓宽：完成特许经营合同谈判，将谈判结果、投资协议和特许权协议上报市交通运输局，要求转报省交通运输厅。完成勘察设计招标，初步设计方案通过省厅组织的技术审查，基本形成提速至100km/h的方案。姚江枢纽节点已先行开工。甬金高速扩容：完成勘察设计招标；完成工可部审，推进稳评、环评专题工作。根据省人大大工委答复和省级部门协调会精神，对实施方案有关内容进行相应调整，经省中心书面同意，重新上报审批。同步调整投资人招标文件，上报省厅待备案。 | 进展顺利 | △市交通运输局 市交投集团 |
| 5 | 推进国家绿色出行城市创建，开展亚运城市绿色与智慧交通年建设行动，新增（调整配套）高铁站和地铁站周边公交站点40个、接驳公交线路15条以上，新增（更新）新能源公交车241辆以上、出租车200辆以上。推进新一轮市区公交补贴政策。谋划推进市区客运场站整合，推进南部综合交通枢纽启用工作。 | 1.推进国家公交都市创建方案编制申报。12月12日至16日对绿色出行创建考核评价达标城市名单进行公示，我市考核评价达标，已顺利完成绿色出行创建工作。推进国家公交都市创建。创建实施方案以市政府名义报送省交通运输厅，现已通过省级审核，将于12月27日参加交通运输部专家评审会。 2.全面落实亚运城市绿色与智慧交通年建设行动。现已完成交通强省办下达的全部指标任务。 3.新增（调整配套）高铁站和地铁站周边公交站点。已完成42个，完成率105%。接驳公交线路完成29条，完成率193.3% 。新增（更新）公交车辆共完成301辆，完成率125%。新能源出租车完成625辆，完成率312.5%。南部综合交通枢纽公交首末站已启用。 4.制订新一轮市区公交购买服务和补贴政策。12月16日，施市长召集相关部门、三区政府主要负责人专题听取了新一轮政府购买公交服务和财政补贴政策的建议方案，经充分讨论，基本达成一致意见，现已完成修改上报，提交市政府常务会议通过后印发。 | 进展顺利 | △市交通运输局 市交投集团 |
| 6 | 积极争创“四好农村路”省级示范市，新建、提升改造农村公路360公里；实施高速公路、普通国道路面大中修120公里，治理桥头跳车11处，保持国道公路路况稳定。研究出台公路高架桥下空间管理办法，抓好公路桥下空间和高速公路隔离栅大排查大整治。 | 1.绍兴市已成功创建“四好农村路”省级示范市。完成新建、提升改造农村公路417.74公里，项目完成率为116% 2.实施高速公路、普通国道路面大中修120公里，治理桥头跳车11处，保持国道公路路况稳定。全市高速公路、普通国道养护工程项目按照目标时间节点有序推进，共计完成路面大中修189.859公里、桥头跳车处治13处、保持国道公路路况持续稳定。 3.研究出台公路高架桥下空间管理办法，抓好公路桥下空间和高速公路隔离栅大排查大整治。市道安委印发《进一步加强全市公路桥梁桥下空间管理的指导意见》，建立长效机制。指导各区、县（市）、各高速公路经营单位开展全市公路桥下空间、高速公路隔离栅排查和整治工作，共排查发现问题189处，其中地方公路桥下空间24处、高速公路桥下空间79处、高速公路隔离栅86处，截至目前189个点位均已整治完成，同时根据市局文件要求，已于9月底前完成高速公路桥下空间专项整治“回头看”工作。截至12月20日，市交通执法队会同各高速公路经营单位累计清理桥下空间各类堆积物约1348立方米，新增、修复桥下隔离2659米，增设桥下监控9个。 | 进展顺利 | 市交通运输局 |
| 7 | 加强“两客一危”监管治理，严肃查处违法包车、非法载客等行为；推动危货车辆公共停车场建设；深化“百吨王”专项整治，普通公路超限率控制在3%以下，高速公路超限率控制在0.3%以下。 | 1.加强“两客一危”监管治理，严肃查处违法包车、非法载客等行为；推动危货车辆公共停车场建设。持续推进危货行业监管，最新一期省”两客一危”智控指数排名（第二十八期）得分为第一名（评价周期为10月份），完成绍兴市危货行业智控指数区县分解，各区、县（市）得分均在90分以上。开展常压液体危险货物罐车专项治理，在用常压液体危险货物罐车341辆，按照要求开展罐体检查341辆，存量常压液体罐车检验率100%。自常压罐体整治工作启动以来，存在在用问题罐车24辆，整改罐车24辆，现场整改合格12辆，整改后复检合格6辆，整改后不合格注销危货运输资质6辆。上虞区已建成并启用危货车辆公共停车场，新昌嵊州基本完成建设项目前期筹备工作。全市开展货运企业入户检查2254家次，排查隐患687处，完成整改479处，1-12月完成货运从业人员网络教育培训总共5575人次。 2.深化“百吨王”专项整治。全市共查处超限超载车辆13399辆，其中“百吨王”23辆。根据省治超办最新通报，全市普通公路超限率为0.46%，在目标线以内，高速公路超限率持续低于0.01%。 | 进展顺利 | 市交通运输局 |
| 8 | 制定交通运输领域碳达峰行动方案，淘汰老旧营运货车350辆、重点大型客车40辆以上。推进运输结构调整，推动内河船舶平均吨位、水路运输量、周转量稳中有增，铁路、内河集装箱运输量明显增长。 | 1.制定交通运输领域碳达峰行动方案，淘汰老旧营运货车350辆、重点大型客车40辆以上。组织实施《2022年绍兴市重点大型客运车辆提前淘汰补助办法》已淘汰老旧营运货车608辆，重点大型客车78辆。 2.推进运输结构调整。截至11月底，内河船舶平均装载吨位562.8吨，同比增加4.3%。完成水路货运量1705.6万吨，同比增长2.0%；客货运周转量39.2亿吨公里，同比增长12.5%。沿海货运量67.2万吨、沿海货运周转量8.17亿吨公里，分别同比增长14.8%和20.1%。完成集装箱吞吐量7.8万TEU。 | 进展顺利 | 市交通运输局 |
| 9 | 守好疫情防控交通运输“小门”，抓好疫情防控长效管理，及时根据疫情防控需要，按要求做好应急运输保障、人员转运等工作。 | 根据市防控办要求，自7日晚20时起，撤销入绍卡口及卡口核酸采样点，火车站、长途汽车站出站、进站乘客，进出高速公路服务区人员，轨道交通、公交、出租车等乘客，交通工地人员等，均不再要求扫场所码、场站码，不再查验健康码、核酸记录等情况。12月6日起，根据省防控办《关于暂停全省统一跨市转运重点地区来浙返浙人员工作的提示（12月5日）》要求，前期进行的由省内各机场统一组织“点对点”接回重点地区来浙返浙人员的转运工作不再开展，我市已结束国内重点地区来浙返浙接机转运工作。全市铁路、公路、水路均正常通行。持续落实24小时值班值守制度，畅通7*24小时投诉举报渠道，受理咨询投诉0件；根据司机需要核发全国统一通行证；货车司机防疫服务站根据属地防控指挥部意见优化调整功能。 | 进展顺利 | 市交通运输局 |
| 10 | 推广数字技术在自然资源、城乡建设、交通运输等领域应用，迭代升级古城保护利用信息系统、“越”智慧物业管理应用、市级非法营运车辆智慧查控应用，推进“码上有地”“城市地下管线综合管控”等数字化应用场景建设，推进营运车辆进出一件事应用。 | 交通运输领域：完成非法营运车辆智慧查控（数字打非）和营运车辆进出一件事初验，做好重货碳效码应用项目招标文件编制工作；完善“学驾一件事”项目招标文件编制，完成“学驾一件事”监理项目招标工作，签订浙路智富路长在线应用项目建设合同，正式启动建设。 | 进展顺利 | 市自然资源和规划局 市建设局 市交通运输局 市名城办 |