2021年省政府十方面民生实事涉我市任务8月份进展情况表

| 序号 | 工作目标 | 我市任务 | 截至8月完成数 | 平均进度 | 进展情况 （包括各区县市情况） | 亮点成效 | 存在问题 及原因 | 下步建议 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设改造公交站500个。 | 50个 | 50个 | 100% | 除上虞区外各地已全面完成年度计划，其中越城区完成10个、柯桥15个、诸暨12个、嵊州6个、新昌7个；上虞完成候车亭基础建设。 | 无 | 无 | 督促上虞区加快建设进度 | 市交通运输局 |
| 2 | 建设全省统一出租汽车电话召车服务平台，组建11个老年人、残疾人出租车爱心服务车队，车队规模1500辆。 | 30辆 | 85辆 | 85% | 全市已完成组建出租车爱心服务车队4支，车辆共有85辆。其中市区“孺子牛”爱心服务车队，55辆；；诸暨西施故里爱心车队，10辆。嵊州市“一路嵊风”爱心服务车队，5辆；新昌县天姥爱心服务车队，15辆车。95128号码已落地，电信、联通号码已通，移动还未通。 | 出租车爱心车队积极参加爱心公益活动。如爱心助考公益活动、“礼让斑马线”、“夏日送清凉”等活动。 | 95128号码已于7月初落地，电召服务各项工作已准备就绪，电信、联通已通，但移动公司以需总公司审核为由，两个月未有进展，影响工作进度。 | 请市政府帮助协调移动公司95128号码开通事宜，以便尽快完成该项工作。 |  |
| 3 | 新（改）建农村公路2000公里。 | 75公里 | 42.763公里 | 86.32% | 越城区已完成1.6公里，柯桥区已完成4公里，上虞区已完成12.962公里，诸暨市已完成3.4公里，嵊州已完成11.353公里，新昌县已完成9.448公里。 | 农村公路政策考核机制逐渐完善，农村公路提升改造纳入市对县年度考核绩效范围，县乡主体责任意识逐步强化。积极引入第三方技术支持，开展项目抽查和跟踪技术服务，严格控制施工过程质量。 | 无 | 无 | 市交通运输局 |
|  | 200人以上自然村公路通达率达到100%。 | 100% | 100% | 100% | 已实现通达率100%。 |  | 无 | 无 |  |
| 4 | 实施农村公路养护5000公里。 | 420公里 | 225.88公里 | 74.17% | 越城区已完成2公里，柯桥区已完成45.61公里，上虞区已完成46.013公里，诸暨市已完成45.476公里，嵊州市已完成60.43公里，新昌县已完成26.343公里。 |  | 无 | 无 |  |
|  | 农村公路中等路以上比例达到85%。 | 全省农村公路省级抽检中（抽检比例40%），被评定为优、良、中三个等级的公路里程总和占抽检里程的比例达到85%。 | 85% | 100% | 被评定为优、良、中三个等级的公路里程总和占抽检里程的比例达到85%。最终按全省农村公路省级抽检结果评定。 |  | 无 | 无 |  |
| 5 | 实现临水临崖及4米以上高落差路段安防设施全覆盖。 | 100% | 100% | 100% | 已实现全覆盖。 | 无 | 无 | 无 |  |

2021年市政府十方面民生实事8月份进展情况表

| 序号 | 工作任务 | 截至8月 完成数 | 平均进度 | 具体情况 （包括各区县市情况） | 亮点成效 | 存在问题及原因 | 下步建议 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建成ETC应用场景12个 | 8 | 66.7% | 越城区、嵊州、新昌各2个，上虞、诸暨各1个。上虞、诸暨剩余各一个项目已施工完毕，待入网开通；柯桥区两个已完成工程设计。 | ETC停车场的投入使用，发挥了ETC环保优势，节约耗油、减少污染物的排放。实现了“无感”支付，加快了停车场单车道进出效。 | 无 | 无 | 市交通运输局 |
| 2 | 新建（改建）公交首末站（停保场）5个 | 1 | 60% | 已建成嵊州市金庭公交首末站；越城公交停保场完成建设方案，排定建设工期；柯桥夏履公交站完成统征协议签订，下一步开展农户有关补偿支付后尽快完成交地；上虞松厦站完成方案编制；诸暨完成图纸审查，资规局土地划拨和财政局预算送审两项工作正同步进行。 | 金庭公交首末站的建成方便当地群众公共出行。 | 无 | 督促越城区、柯桥区加快建设进度 |  |
| 3 | 新建乡镇新能源公交充电站6个 | 2 | 80% | 嵊州市浦口公交充电站与诸暨大唐公交充电站已建成；越城区完成孙端公交站前期勘测和初步建设方案；柯桥钱清公交充电站形象进度已经达80%；上虞松厦公交充电站完成方案编制；新昌县完成与国网公司对接，预计11月完成。 | 公交充电站项目作为公交基础性设施，为碳达峰、碳中和打下重要基础 | 无 | 无 |  |
| 4 | 新建（改建）公交候车亭200个 | 134 | 80% | 越城区完成18个，柯桥区34个，诸暨10个（预计8月底完成20个），嵊州市20个，新昌县52个。上虞完成候车亭基础建设。 | 公交候车亭显著改善沿途群众出行候车条件 | 无 | 无 |  |
| 5 | 新建公交电子站牌50个 | 52 | 80% | 诸暨市10个，越城区、柯桥区、上虞区各14个于6月28日通过验收；嵊州正在开展招投标相关工作；新昌县已完成招标，计划和人民路人行道“白改黑”同步实施，预计11月完成。 | 为群众提供实时出行信息，提高公交出行服务水平，提升群众获得感。 | 无 | 无 |  |
| 6 | 新增或更新公交车500辆以上 | 70 | 60% | 市区（三区）完成招标文件编制与采购要素公示；诸暨已完成66辆新能源公交车招投标工作，已进入汽车厂家生产阶段，预计10份到车；嵊州第一批48辆新能源公交已到位并上牌，第二批61辆已开标，第三批购置计划已经管理部门批复同意；新昌22辆公交车已到位并上牌，另有5辆2020年12月31日上牌车辆未列入当年报表。 | 极大提高绿色出行水平 | 大额政府招标项目审批流程复杂，时间较长 | 无 |  |
| 7 | 实施农村公路提升改造120公里 | 82.177公里 | 84.19% | 越城区已完成1.6公里，柯桥区已完成9.1公里，上虞区已完成12.242公里，诸暨市已完成15.3公里，嵊州市已完成21.418公里，新昌县已完成22.517公里。 | 农村公路政策考核机制逐渐完善，农村公路提升改造纳入市对县年度考核绩效范围，县乡主体责任意识逐步强化。积极引入第三方技术支持，开展项目抽查和跟踪技术服务，严格控制施工过程质量。 | 无 | 无 |  |