2022年省、市政府十方面民生实事进展情况表（截止12月29日）

| 项目 | 工作任务 | 完成数 | 完成率 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省民生事实 | 完成国省道起伏不平等病害点段整治35.5公里 | 57.95 | 163.23% | 全市已完成57.95公里，其中，市本级2.01，柯桥区1.94，上虞区22.86，诸暨市3.69公里，嵊州市17.45公里，新昌县9.99公里 |
| 完成桥头整治11座 | 13 | 118.2% | 全市已完成13座，其中市本级4座，上虞区9座。 |
| 新改建农村公路45.3公里 | 52.04 | 114.9% | 全市已完成52.04公里，其中越城区5.1公里，柯桥区4公里，上虞区10.112公里，诸暨市8.6公里，嵊州市13.049公里，新昌县11.18公里。 |
| 市民生实事 | 新建公交候车亭150个 | 161 | 107.3% | 全市已完成161个。其中越城区完成25个（其中港湾式10个），柯桥区完成25个（其中港湾式3个），上虞区完成41个（其中港湾式4个），诸暨完成30个（港湾式9个），嵊州完成20个；新昌完成20个。 |
| 新建电子站牌50个 | 55 | 110% | 全市已完成55个，其中三区各完成10个，诸暨完成12个，嵊州完成5个，新昌完成8个， |
| 新增（调整配套）高铁站和地铁站周边公交站点40个 | 42 | 105% | 全市已完成42个，其中市级29个，越城区10个，柯桥完成2个，嵊州完成1个。 |
| 新增（调整配套）高铁站和地铁站周边接驳公交线路15条以上 | 29 | 193.3% | 全市已完成29条，其中，越城区17条、柯桥区2条、上虞区1条、嵊州市6条、新昌县3条。 |
| 新增20条200人以上较大自然村公交线路 | 21 | 105% | 全市已完成21条，其中越城区4个，柯桥区完成5个，上虞区完成4个，嵊州市完成4个，新昌县完成4个。 |
| 新增（更新）公交车241辆以上 | 318 | 132% | 全市已完成318辆，其中越城区完成54辆，上虞完成46辆，柯桥完成83辆，诸暨完成26辆，嵊州市完成43辆，新昌县完成66辆。 |
| 新增（更新）新能源出租车200辆以上 | 625 | 312.5% | 全市已新增新能源出租车（包括网约车）625辆，其中，越城区117辆、柯桥区146辆、上虞区71辆、诸暨市190辆、嵊州市80辆、新昌县21辆。 |
| 新建ETC停车场8个 | 14 | 175% | 全市已完成14个，其中，越城区3个、柯桥区3个、上虞区1个、诸暨市2个、嵊州市2个、新昌县3个。 |
| 养护提升农村公路330公里 | 365.75 | 110.8% | 全市已完成365.75公里，其中越城区20.11公里、柯桥区52.1公里、上虞区50.261公里、诸暨市91.976公里、嵊州市74.407公里、新昌县76.891公里。 |